高新区产业项目建设及运营发展监管协议

甲方: 衡阳高新技术产业开发区管理委员会

乙方：

为大力发展商贸流通经济的新兴业态和新型运营模式，甲、乙双方在平等互利的基础上，就位于高新区产业项目（以下简称“本项目”）达成如下一致意见：

第一条 项目基本情况

（一）项目产业类型为现代服务业。

（二）项目规模: 项目总用地面积约2.53公顷，约37.95亩。

（三）项目用地面积、规划条件、建设条件以《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号分别为      和     )为准。

（四）建设内容: 本项目总投资不低于2亿元人民币，投资强度不低于520万元/亩，主要建设集电商交易平台、商品物流配送、现代智慧仓储等综合性物流服务于一体的网络化智慧物流服务项目。

第二条 甲方的权利和义务

（一）依法依规为乙方协调办理土地权属登记、项目报建、建设和正常经营所需的手续证照。

（二）营造良好的投资环境，依法保证乙方的合法权益；提供优质高效的服务，积极协助配合乙方解决项目建设、运营过程中遇到的有关问题。

（三）根据本项目建设内容，对项目投资额度、施工进度、建设内容等进行监管督促。

第三条 乙方的权利和义务

（一）乙方须在衡阳高新区内注册具有独立法人资格的项目公司从事本项目的开发建设经营，依法履行本协议约定权利与义务，在甲方区内依法纳税，并负责本项目地块的土地竞买、开发建设等工作。

（二）本项目的规划设计须符合甲方规划管理相关规定的要求，符合环保、建设、消防等行业技术指标要求，土地开发利用不得从事经营有损国家社会利益的项目。

第四条 项目建设监管

（一）本项目须严格按照规划部门批准的规划设计方案组织项目建设。

（二）本项目总投资额不得低于2亿元,投资强度不低于520万/亩，且须严格按照规划设计方案落地实施。

（三）本项目须自地块摘牌后3个月内正式开工，30个月内竣工运营。

（四）因甲方原因和不可抗力的原因影响乙方开工建设的,经土地出让人和甲方书面同意,可顺延乙方开工、竣工日期。

第五条 项目产业发展监管

（一）乙方确保项目开业运营后10年内不迁离注册地、不改变在衡阳高新区的纳税义务、不减少注册资本、不减少投资额度、不改变土地竞得人实际控制股东。

（二）本项目竣工运营五年内累计产值不低于3亿元人民币；项目竣工运营五年内上缴税收累计不低于3000万元人民币，其中第一至二年累计上缴税收不得低于1000万元人民币，第三至五年累计上缴税收不得低于2000万元人民币。

（三）本协议签署后5个工作日内,乙方须向甲方交纳本项目履约保证金人民币壹佰万元整（以银行保函的形式)。若由于竞得人方面原因，导致本项目未能在约定时间内开工或者竣工运营,则竞得人须承担违约责任，甲方直接扣除履约保证金50万元；开工或者运营时间每延迟一个月，另行扣除履约保证金10万元，直至运营或累计扣除履约保证金100万元为止。若履约保证金扣完后，本项目还未开工或者运营，甲方报市政府同意后，联合市自然资源与规划局收回土地使用权，并限期由乙方自行拆除地上建筑物，逾期不拆除的予以没收。

第六条  本协议未涉及的内容,以《国有建设用地使用权出让合同》为准。其他未尽事宜,双方另行协商补充约定，补充约定与本协议具有同等法律效力。

第七条  因不可抗拒的因素,致使本协议无法履行的,甲、乙双方协商解决。协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

第八条  本协议壹式拾份,甲、乙双方各叁份,土地出让人留存肆份备查